询 价 采 购 文 件

采购项目名称：云龙校区图书馆功能性设计装修装饰设计服务项目

采   购   人：湖南铁道职业技术学院

二0二五年四月

# 湖南铁道职业技术学院云龙校区图书馆功能性设计装修装饰设计服务项目询价采购公告

湖南铁道职业技术学院 云龙校区图书馆功能性设计装修装饰设计服务项目 项目需进行采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与采购活动。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：云龙校区图书馆功能性设计装修装饰设计服务项目

2.项目概况:云龙校区新建图书馆，建筑总面积15365平方米，共五层设计服务。

3.服务内容：空间区域设计、整体布局规划图、各类型设备设施图、效果图、二次装修施工图、概算编制、生产制作实施的技术服务、施工检测等 ，具体内容详见采购文件（见附件）。

4.采购预算： 9.5万元。

二、投标人资格要求

1、基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件：需同时具有工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质。

三、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1．首次响应文件的提交截止时间：2025年4月22日17时

2．首次响应文件的开启时间：2025年4月23日9时

3．首次响应文件的开启地点：湖南铁道职业技术学院

四、公告期限

1．本招标公告在湖南铁道职业技术学院官网（www.hnrpc.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。

五、疑问及质疑

1．潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。

2．潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

六、采购项目联系人姓名和电话

1．项目联系人和电话

联系人姓名：何英

电 话：13975388851

2．采购人

名 称：湖南铁道职业技术学院

地 址：株洲市石峰区田心路18号

一、采购需求

一、项目基本情况

1．项目名称：云龙校区图书馆功能性设计装修装饰设计服务

2．服务期限：云龙校区图书馆设计任务分二期完成

一期设计项目在图书馆一、二（不包含二楼展厅）、三楼装修装饰设计服务2025年6月1日前完成；

二期设计项目在图书馆四、五楼装修装饰设计服务整体项目完成时。

- 服务内容及要求

设计内容按照甲方设计要求完成新建图书馆五层各空间区域设计（不包含二楼展厅），按要求提供整体布局规划图及各类型设备设施图、初步设计图、设备设施配置、效果图、二次装修施工图、概算编制及生产制作实施要求等方案设计图。

1.完成图书馆整体空间功能布局方案设计，提供各空间布局方案设计平面图、3D全景效果图、施工图及各类型设备设施图，出图不得少于甲方提出要求数量及图纸修改完善;

2.完成装饰建设等项目采购需求内容撰写，概算编制及生产制作实施要求等方案;

3.完成项目设计内容咨询、问题解答、项目服务内容验收等项目建设相关工作。

4.提交成果符合学校要求、按相关技术标准进行深化设计，设计通过相关部门的评审审批，如二次装修施工图审图需设计院的审图盖章、审批通过等；

5.配合施工过程中的技术咨询，设计变更和验收等工作，按甲方要求按时到现场提供技术服务，按要求及时提供相应设计成果；

6.云龙校区图书馆设计任务分二期完成，一期设计项目在图书馆一、二（不包含二楼展厅）、三楼面积为6162平方米，二期设计项目在图书馆四、五楼面积为4969平方米。

7.此建筑为绿色建筑星级，二次装修设计装修通过绿色星级评定。

- 服务质量要求：

1.按照学校要求及时保质保量完成设计，做好施工过程的设计指导工作，如果学校对其服务质量不满意，将不得参加下一次设计服务的采购。

2.设计依据国家及项目的当地的行业标准、法律法规，并综合考虑项目现场的实际情况。

3.设计文件应达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段及有关行业标准的要求，并应通过上级主管部门的审查(设计文件的编制必须贯彻执行国家有关政策和法令，应符合国家强制性标准条文和现行的建设标准设计规范和制图标准，遵守设计工作程序，各阶段设计文件应完整齐全，内容深度符合本规定的要求)。同时设计文件的各项技术经济指标应先进、合理。在合同服务期内，如颁发了新标准、规程，则应按新颁发的标准、规程执行;若有遗缺,按国家有关规定执行。

4.甲方应向乙方提交的有关资料及文件:提供电子版和纸质版基础资料。乙方应向甲方提供设计成果文件，包括但不限于设计软件的源文件以及相关图纸文件、CAD、PDF文件，提供的份数按照甲方的要求提供，纸质的成果不另计印刷费。

四、服务质量检查考核标准和方法：

1.按照学校要求及时保质保量完成设计，做好施工过程的设计指导工作，如果学校对其服务质量不满意，将不得参加下一次学校设计服务采购项目。

2.设计依据国家及项目的当地的行业标准、法律法规，并综合考虑项目现场的实际情况。

3.设计文件应达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段及有关行业标准的要求，并应通过上级主管部门的审查(设计文件的编制必须贯彻执行国家有关政策和法令，应符合国家强制性标准条文和现行的建设标准设计规范和制图标准，遵守设计工作程序，各阶段设计文件应完整齐全，内容深度符合本规定的要求)。同时设计文件的各项技术经济指标应先进、合理。在合同服务期内，如颁发了新标准、规程，则应按新颁发的标准、规程执行;若有遗缺,按国家有关规定执行。

4.甲方应向乙方提交的有关资料及文件:提供电子版和纸质版基础资料。乙方应向甲方提供设计成果文件，包括但不限于设计软件的源文件以及相关图纸文件、CAD、PDF文件，提供的分数按照甲方的要求提供，纸质的成果不另计印刷费。

五、投标报价说明

本项目采购上限价为9.5 万元，报价为一次性报价。

六、合同价款和履行合同时间服务质量要求

本合同为含税总价包干，成交供应商收到成交通知后，应在一周内签订合同。

- 付款方式

一期项目施工验收完成付采购金额的60%，剩余40%的金额在后续二期项目实施施工验收完成后再支付，累计支付金额不得超过采购金额。

八、其他说明：

1.参与投标的单位中标后须是湖南省政府采购电子卖场的合格供应商。

二、评审办法及标准

1.询价小组

1.1评审由采购人组建评审小组，评审小组一般为三人及以上单数。

2.评审方法

2.1询价。参加询价采购活动的供应商按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价。

2.2确定成交供应商。本次采购由询价小组评审，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，以提出报价最低的供应商作为推荐成交供应商。

三、响应文件组成

# 一、询价响应声明：见附件1

# 二、供应商认为需要提供的资料

三、报价函：见附件2

四、响应文件要求

1、响应文件应密封包装，加贴封条；

2、响应文件正本壹份、副本贰份，并装订；

3、响应文件正本和副本应按要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

4、报价不得超过采购预算价格，否则为无效投标。

附件1：

# 询价响应声明

致 湖南铁道职业技术学院：

我方已仔细研究了               项目(项目名称)的询价采购文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价采购文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  贰  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按询价采购文件规定的文件及更具企业自身报价，详见报价表。

五、我方承诺遵守相关法律的规定，保证在获得成交资格后，按照询价采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

附2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附2：

法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并提交响应文件报价；(3)退出询价；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

供应商名称（盖单位章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件2：

报价函

湖南铁道职业技术学校：

我公司仔细阅读了               项目询价文件，清楚文件中关于本项目的相关采购需求。

报价：

我司最终报价：小写：             元，大写：人民币          元整。

供应商名称（盖章）：

年     月      日