询 比 采 购 文 件

采购项目名称：湖南铁道职业技术学院轨道交通装备产教融合中心项目、7#学生宿舍项目“多测合一”测绘项目

采   购   人：湖南铁道职业技术学院

二0二五年四月

湖南铁道职业技术学院

轨道交通装备产教融合中心项目、7#学生宿舍项目

“多测合一”测绘项目询比采购公告

湖南铁道职业技术学院轨道交通装备产教融合中心项目、7#学生宿舍项目“多测合一”测绘项目需进行询比采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与采购活动。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：湖南铁道职业技术学院轨道交通装备产教融合中心项目、7#学生宿舍项目“多测合一”测绘项目。

2.项目概况: 本项目位于湖南省株洲市石峰区田心大道1111号，此项目由广铁楼、学院楼和7#学生宿舍组成，本次测量总建筑面积41935.29平方米，总用地面积68809.67平方米，具体详见总图。

3.服务内容：轨道交通装备产教融合中心项目测绘包含建设工程竣工规划核实测量、房产实测绘和国土竣工测量等；7#学生宿舍项目控制点测量、权属调查表和用地范围图测量、建筑物规划定位测量、土方测量3次，建设工程竣工规划核实测量、房产实测绘和国土竣工测量等，并出具经相关管理部门审核合格的测绘成果（7#学生宿舍除了土方测量超出3次需按实计量外，两个项目其他至竣工验收通过前所有的测绘都包含在内，如下表列出有遗漏，中标单位必须免费测量），具体详见下表所示：

| 序号 | 项目名称 |  | 测量楼栋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制点测量 |  | 7#学生宿舍 |
| 2 | 权属调查表和用地范围图测量 | 围墙界址点测量 | 7#学生宿舍 |
|  |  | 原始地形测量 |  |
| 3 | 土方单次测量 共计3次 | 土方测绘 | 7#学生宿舍 |
| 4 | 建筑物规划定位测量 | 放线验线 | 7#学生宿舍 |
| 4 | 建设工程竣工规划核实测量 （规划竣工核实合格证办理） | 规划用地核实测量 | 7#学生宿舍和轨道交通装备产教融合中心 |
|  |  | 建筑面积核实计算 |  |
|  |  | 验测高程高度 |  |
|  |  | 平面位置验测（4条边/栋） |  |
|  |  | 绿化竣工测量 |  |
|  |  | 管线竣工测量 |  |
| 5 | 房产实测（产权证办理） | 学生宿舍楼 | 7#学生宿舍和轨道交通装备产教融合中心 |
| 6 | 国土竣工测量 （不动产权证办理） | 分幢占地面积测量及用地红线测量 |  |
|  |  | 地形图测量 |  |

4.测量工程量：请各投标单位根据所提供的图纸进行计算工程量进行报价

4.采购预算：19.6121万元

二、投标人资格要求

1、基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件：

（1）竞标人须具有乙级及以上测绘资质且营业执照上标明可从事上述项目；

（2）公司已入驻株洲市“多测合一”测绘机构名录；

3、不接受联合体投标

三、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1．首次响应文件的提交截止时间：2025年4月15日 17时

2．首次响应文件的开启时间：2025年4月 16日 11时

3．首次响应文件的开启地点：湖南铁道职业技术学院云龙校区新校区建设指挥部会议室

四、公告期限

1．本招标公告在湖南铁道职业技术学院官网（www.hnrpc.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。

五、疑问及质疑

1．潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。

2．潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

六、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名： 张浩波

电 话：13762398301

2.采购人

名 称：湖南铁道职业技术学院

地 址：湖南铁道职业技术学院云龙校区新校区建设指挥部

一、采购需求

一、项目基本情况

1．项目名称：湖南铁道职业技术学院轨道交通装备产教融合中心项目、7#学生宿舍项目“多测合一”测绘项目

2．服务期限： 从项目开工到竣工验收全过程。

二、服务内容及要求

轨道交通装备产教融合中心项目测绘包含建设工程竣工规划核实测量、房产实测绘和国土竣工测量等；7#学生宿舍项目控制点测量、权属调查表和用地范围图测量、建筑物规划定位测量、土方测量3次，建设工程竣工规划核实测量、房产实测绘和国土竣工测量等，并出具经相关管理部门审核合格的测绘成果（7#学生宿舍除了土方测量超出3次需按实计量外，两个项目其他至竣工验收通过前所有的测绘都包含在内，如下表列出有遗漏，中标单位必须免费测量）

需要投标单位根据图纸计算测量工程量并报价。

三、服务质量要求：‌

1.测绘成果标准‌

所有测绘成果（包括规划放线、竣工规划核实测量、建设用地复核测量、房产实测绘等）须符合国家《工程测量规范》（GB 50026-2020）、《房产测量规范》（GB/T 17986-2000）及湖南省株洲市“多测合一”技术标准。

测绘成果须经株洲市自然资源和规划局、住建局等部门的审核。

2.过程质量要求‌

规划放线阶段：放线误差不得超过±5cm，并提交放线报告及现场验线记录。

竣工验收阶段：建筑平面尺寸、高度、间距等指标与规划审批图纸一致，实测数据误差率≤1%。

房产实测绘：建筑面积计算严格执行《房产面积测算规范》，误差率≤0.5%，并附分层分户图。

3.成果交付要求‌

提交纸质报告（一式四份），电子数据须符合株洲市“多测合一”信息平台接入标准。

报告内容须包含测量过程说明、技术参数、质量控制记录及负责人签字盖章。

4.时效性要求‌

自甲方要求进场测量之日起30日历天内完成全部测绘服务并提交成果，逾期按每日合同金额的1%扣罚违约金。

5.数据保密要求‌

未经甲方书面同意，不得将项目数据泄露或用于其他用途，违者承担相应法律责任。

四、投标报价说明

本项目投标单位分两个项目分别报价，产教融合中心项目测绘招标控制价为139008.22元，7#学生宿舍项目测绘招标控制价为57112.74元，合计费用为196121元。

报价为一次性报价。

五、合同价款和履行合同时间服务质量要求

本合同为含税总价包干，成交供应商收到成交通知后，应在一周内签订合同。

六、付款方式

合同签订后，待两个项目经甲方验收合格后分别支付合同款，具体以签订的合同为准。

七、其他说明：

1.参与投标的单位须是湖南省政府采购电子卖场的合格供应商。

二、评审办法及标准

1.询比小组

1.1评审由采购人组建评审小组，评审小组一般为三人及以上单数。

2.评审方法

2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足询比采购文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。

2.2本采购项目的评审因素和标准见表1

3.比较与评价

3.1询比小组应按照询比采购文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。

3.2最终报价评价。询比小组以最终报价为基础。

3.3价格分采用按评审因素和标准表格内评分标准执行。

3.4评审时，询比小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。

表1   评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重 |
| 2 | 服务团队能力 | 10 | 1.拟派项目负责人具有测绘类高级工程师职称的得5分，未提供不得分； 2.拟派项目组成员（不含项目负责人）具有测绘类中级工程师职称或具有注册测绘师证书的每提供1人的得2.5分，本项最高计5分； 说明：须在响应文件中提供相关人员的近半年连续三个月社保缴纳证明复印件（退休人员须提供退休证复印件）并加盖供应商单位公章，否则不计分。 |
| 3 | 项目整体实施方案 | 30 | 供应商根据本项目实施特点及技术要求，结合项目所在地现有情况制定实施方案，方案至少应包括：①对项目整体 需求的理解和建议；②测量技术方案；③进度保障措施；④质量保障措施；⑤保密措施；⑥售后保障服务。 说明：评审小组根据方案的完整性、合理性及操作性等进行评价，以上①~⑥条方案内容全面、科学合理的每条得5分；方案较完整、能满足基本保障要求的每条得3分；方案有缺失、操作性一般的得1分；其他不得分。 本项满分30分。 【评审依据】：响应文件中提供项目整体实施方案，未提供不得分。 |
| 5 | 履约能力 | 24 | 供应商提供近两年来具有类似多测合一服务项目实施案例的,每提供一个加4分。 本项满分24分。 【评审依据】：响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章。（合同复印件需提供合同首页、标的或内容所在页、签字盖章页） |
| 6 | 荣誉 | 6 | 应商提供自2022年4月至本项目响应文件递交截止时间（以合同签订日期为准）省级及以上荣誉，每提供一个加3分。 本项满分6分。 【评审依据】：响应文件中提供荣誉证书复印件并加盖供应商公章。 |

三、响应文件组成

# 一、询比响应声明：见附件1

# 二、供应商认为需要提供的资料（请根据评审因素和标准自行提供资料）

三、报价函：见附件2

四、数据保密承诺书：格式自拟，并加盖公章

四、响应文件要求

1、响应文件应密封包装，加贴封条；

2、响应文件正本壹份、副本贰份，并装订；

3、响应文件正本和副本应按要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

4、报价不得超过采购预算价格，否则为无效投标。

附件1：

# 询比响应声明

致 湖南铁道职业技术学院：

我方已仔细研究了                             (项目名称)的询比采购文件的全部内容，知悉参加询比的风险，我方承诺接受询比采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询比采购文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  贰  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按询比采购文件规定的文件及更具企业自身报价，详见报价表。

五、我方承诺遵守相关法律的规定，保证在获得成交资格后，按照询比采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)

附2：法定代表人授权书(委托代理人参加询比)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加询比)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附2：

法定代表人授权书(委托代理人参加询比)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并提交响应文件报价；(3)退出询比；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

供应商名称（盖单位章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件2：

报价函

湖南铁道职业技术学校：

我公司仔细阅读了湖南铁道职业技术学院轨道交通装备产教融合中心项目、7#学生宿舍项目“多测合一”测绘项目询比文件，清楚文件中关于本项目的相关采购需求。

产教融合中心项目测绘招标控制价为139008.22元，7#学生宿舍项目测绘招标控制价为57112.74元。

我司最终报价：

轨道交通装备产教融合中心测绘报价：

小写：             元，大写：人民币                    元整。

7#学生宿舍测绘报价

小写：             元，大写：人民币                     元整。

合计总价：

小写：             元，大写：人民币                     元整。

供应商名称（盖章）：

年     月      日