新校区建筑工程BIM技术服务项目询价采购
湖南铁道职业技术学院现就所需新校区建筑工程BIM技术服务项目进行询价采购，特邀请符合资格条件的BIM技术服务单位前来参加。

一、项目基本情况
1）采购人：湖南铁道职业技术学院

2）采购名称：新校区建筑工程BIM技术服务
3）采购内容：新校区工程项目BIM技术服务。包括：项目场地、周边道路、室外综合管沟、室外电气管网、室外雨水管、雨水井、室外污水管、污水井、设备检修口、化粪池、景观等内容（最终的详细情况请施工图为准）。项目分期建设，总用地面积434425.22平方。
4）项目重难点：面积跨度大；道路存在高差，多段道路起终点高差达到2m,坡度变化大；地下管网类型多，设计单位多，在设计地域上相互重叠；地下管线复杂，多根管径为DN150、DN200、DN250的管道并排走，路口处交叉碰撞较多。 
5）项目预算：200000元
二、对供应商的资质要求：
1）供应商应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：
2）特定资质：必须具有营业执照和相关资质证书（BIM相关证书）；
三、服务期限：自签订合同之日起至提交BIM咨询服务成果为止。

四、服务内容：
1）新校区分期建设，BIM咨询服务单位应分期进行服务；

2）配合施工总包单位进度安排，及时提交相关BIM咨询服务成果；

3）根据项目BIM咨询服务相关施工图纸，建立各专业BIM模型；
4）提供各专业BIM图纸审查及问题报告；
5）提供BIM机电深化服务及出图内容；
6）根据项目方及施工方实际需求,提交相关BIM三维技术交底、BIM三维场布成果；
7）根据BIM咨询服务范围，提交相关BIM工程量；
8）根据项目图纸，实时更新维护BIM模型，确保BIM模型与图纸一致。

五、服务质量要求及计费依据：
符合湖南省建筑工程信息模型交付标准，计费依据为湖南省建设项目建筑建筑信息模型（BIM）技术服务计费参考依据（试行），项目总包报价不得超过预算价格。
六、服务质量检查考核标准和方法：经项目验收合格并顺利归档，按照签订合同条款约定进行检查与考核。
七、履行合同的时间：签订合同之日起至BIM技术服务成果资料通过项目相关部门验收合格。
八、付款方式： 项目费用分为三次支付，合同签订后，支付BIM技术服务总费用的20%；提交项目BIM技术服务成果（包括：BIM模型、图纸校审报告、机电深化报告、三维技术交底报告、三维场布BIM模型、 BIM工程量）支付BIM技术服务总费用的60%；BIM技术成果移交项目负责部门，验收完成后支付BIM技术服务总费用剩余的20%。申请付款需提供专用增值税发票后15日内支付。
九、报价文件的组成
提交的报价文件应包括以下内容：
1）报价书（附件1）；
2）授权委托书（附件2）；
3）询价单位主要工程业绩表（附件3）；

4）服务商自荐书（附件4）；

十、询价程序
1）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。

2）询价。询价小组要求被询价的BIM技术服务单位一次报出不得更改的价格。
3）请BIM技术服务单位在2019年12月13日15:00将询价文件提交到湖南铁道职业技术学院资产管理处305房间。在规定的报价截止时间以后提交的报价文件，将被拒收。报价文件提交1份。联系人：张老师  22783844
4）确定BIM技术服务单位。本次采购由询价小组评审，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的BIM技术服务单位作为推荐成交单位。如最低报价出现相同的，则选择技术参数更优者。

湖南铁道职业技术学院采购管理室
                                                  2019年12月9日

附件1：
报价书

  1、根据已收到         的文件，我方愿以          元的BIM技术服务总价格提供此服务。

2、我方保证服务质量与提交成果进度能够满足项目工程进度要求，如因我方延误工期，我方愿意承担相应的经济责任；
3、我方保证服务质量达到询价文件的要求，如因制作成果质量问题影响工程竣工归档，我方愿意承担相应的经济责任。

被询价人：（签章）

单位地址：

法定代表人：（签章）

邮政编码：

电话：                                传真：

开户银行名称：                        帐号：

开户银行地址：                        电话：

日期：        年     月     日

附件2：
授权委托书
   本授权委托书声明：我   （姓名）     的法定代表人，现授权委托    （单位名称）    的   （姓名）  为我公司签署的   （工程名称）    工程询价文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本次的询价活动。承认代理人签署的本次询价文件以及在询价过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                （签字）           

身份证号码：                                                                       

法定代表人：                            （签字或盖章）               

授权委托日期：            年        月        日

附件3：
询价单位主要工程业绩表

	序号
	 工程名称
	建设规模
	竣工日期
	联系电话 
	备注 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 

1.各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格。

2.投标人必须对业绩表中所列业绩的真实性负责。

3.后附合同复印件加盖公章。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：                         
附件4

服务商自荐书

1、 项目服务建议书

2、 资质资信（营业执照等）

3、服务承诺

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）：

日期：                                           
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